附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 垃圾焚烧费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 管理中心业务科 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王建成 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 010-65417383 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 9604.8 | 9069.36 |  | 6947.68 | 10 |  | 76.6% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 9604.8 | 9069.36 |  | 6947.68 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成生活垃圾处理工作 |  |  |  |  |  |  | 2020年累计支付资金6947.69万元，完成绩效目标76.60%。全年实际处理垃圾56.4万吨。上网发电2.08亿度。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：年处理垃圾 |  |  | 58.40万吨 | 其他垃圾43.37万吨，餐厨残渣13.03万吨。 | 10 | 9 |  | 新冠肺炎和垃圾分类影响 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：市级考核 |  |  | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：环保排放 |  |  | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：垃圾及时处理 |  |  | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：吨垃圾处理费用 |  |  | 166.75元 | 166.75元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 指标1：生活垃圾发电 |  |  | 342度/吨 | 369度/吨 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：解决城市垃圾 |  |  | 58.40万吨 | 其他垃圾43.37万吨，餐厨残渣13.03万吨。 | 10 | 9 |  | 新冠肺炎和垃圾分类影响 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环保排放 |  |  | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：特许经营期内处理垃圾 |  |  | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与群众满意度 |  |  | 85%以上 | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |

填表人:王建成           联系电话：010-65417383       填写日期：2021.3.2

附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 餐厨垃圾处理补贴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 管理中心业务科 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 高安屯垃圾焚烧有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王建成 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-65417383 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1695.60 | 1695.60 |  | 1695.60 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1695.60 | 1695.60 |  | 1695.60 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成餐厨垃圾处理工作 |  |  |  |  |  |  | 全年设计处理餐厨垃圾14.60万吨，实际处理19.73万吨，完成绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：年处理餐厨垃圾 |  |  | 14.6万吨 | 19.73万吨 | 20 |  | 20 |  | 垃圾分类影响 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：市级设施考核 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：环境排放指标 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：垃圾及时处理 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：吨垃圾处理费用 |  |  | 154.27元 | 1-9月154.27元，10-12月218.956元 | 10 |  | 10 |  | 成本调整 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：解决城市餐厨垃圾 |  |  | 14.6万吨 | 19.73万吨 | 10 |  | 10 |  | 垃圾分类影响 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境排放指标 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：委托运营期内处理垃圾 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与群众满意度 |  |  | 85%以上 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 100 |  |  |  |

填表人：王建成         联系电话： 010-65417383      填写日期：2021.3.2

附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 焚烧中心焚烧费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 管理中心业务科 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京朝京环保能源科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王建成 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 010-65417383 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 3888.00 | 3888.00 |  | 0.00 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3888.00 | 3888.00 |  | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成生活垃圾处理工作 |  |  |  |  |  |  | 年处理垃圾57.84万吨，上网发电2.29亿度。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：年处理垃圾 |  |  |  | 57.84万吨 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：市级考核 |  |  |  | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：环保排放 |  |  |  | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：垃圾及时处理 |  |  |  | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：吨垃圾处理费用 |  |  |  | 43.49元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 指标1：生活垃圾发电 |  |  |  | 396度/吨 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：解决城市垃圾 |  |  |  | 57.84万吨 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环保排放 |  |  |  | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：委托运营期内处理垃圾 |  |  |  | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与群众满意度 |  |  |  | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

填表人：王建成          联系电话：010-65417383       填写日期：2021.3.2

附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 填埋气项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 管理中心科技办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京绿赛克环保科技开发有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-65417390 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1975.30 | 1975.30 |  | 1975.30 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1975.30 | 1975.30 |  | 1975.30 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建成填埋气发电项目基础设施和发电并网设备。有效收集、利用填埋气发电并网，实现绿色低碳、节能减排、循环经济。 |  |  |  |  |  | 完成填埋气发电项目基础设施和发电并网设备建设，能够实现填埋气发电并网。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建成填埋气发电项目基础设施和发电并网设备 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：填埋气发电项目基础设施和发电并网设备建成后能够稳定运行 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年年底之前项目完成 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不突破年度预算 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：填埋气发电并网 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：填埋气有效收集利用 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：填埋气发电并网，实现节能减排、循环经济 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：减少碳排放 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥85% | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填表人:张晟          联系电话：010-65417390       填写日期：2021.3.2

附件1：

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新型冠状病毒疫情防控资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 管理中心办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳循环经济产业园管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陆玉梅 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-65417429 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 39.028 |  | 39.028 |  | 39.028 |  | 10 | 100 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 做好园区新冠肺炎疫情防控工作，保障园区工作人员的健康 |  |  |  |  |  |  |  | 做好园区新冠肺炎疫情防控工作，保障园区工作人员的健康 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：一次性口罩 |  | 18500个 |  | 16万个 | 1.5 | 1.5 | 疫情持续，需保证人员使用 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：消毒液 |  | 100桶 |  | 660瓶 | 1.5 | 1.5 | 疫情持续，需保证园区防控需要 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：体温计 |  | 12个 |  | 41个 | 1 | 1 | 疫情持续，体温计故障率高 |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：消毒洗手液 |  | 130瓶 |  | 465瓶 | 1 | 1 | 疫情持续，需保证人员使用 |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：护目镜 |  | 156个 |  | 156个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标6：喷壶 |  | 100个 |  | 75个 | 1 | 1 | 根据实际需要采购 |  |  |
|  |  |  |  | 指标7：喷雾器 |  | 50个 |  | 32个 | 1 | 1 | 根据实际需要采购 |  |  |
|  |  |  |  | 指标8：防毒面具 |  | 50个 |  | 50个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：一次性口罩 |  | 合格 |  | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：消毒液 |  | 合格 |  | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：体温计 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：消毒洗手液 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：护目镜 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标6：喷壶 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标7：喷雾器 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标8：防毒面具 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：一次性口罩 |  | 及时到位 |  | 及时到位 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：消毒液 |  | 及时到位 |  | 及时到位 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：体温计 |  | 及时到位 |  | 及时到位 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：消毒洗手液 |  | 及时到位 |  | 及时到位 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：护目镜 |  | 及时到位 |  | 及时到位 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标6：喷壶 |  | 及时到位 |  | 及时到位 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标7：喷雾器 |  | 及时到位 |  | 及时到位 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标8：防毒面具 |  | 及时到位 |  | 及时到位 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：一次性口罩 |  | 27.75万元 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：消毒液 |  | 0.35万元 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：体温计 |  | 0.36万元 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：消毒洗手液 |  | 0.39万元 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：护目镜 |  | 0.468万元 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标6：喷壶 |  | 0.2万元 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标7：喷雾器 |  | 1万元 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标8：防毒面具 |  | 0.85万元 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：一次性口罩 |  | 合格 |  | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：消毒液 |  | 合格 |  | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：体温计 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：消毒洗手液 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：护目镜 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标6：喷壶 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标7：喷雾器 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标8：防毒面具 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：一次性口罩 |  | 合格 |  | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：消毒液 |  | 合格 |  | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：体温计 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：消毒洗手液 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：护目镜 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标6：喷壶 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标7：喷雾器 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标8：防毒面具 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：一次性口罩 |  | 合格 |  | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：消毒液 |  | 合格 |  | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：体温计 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：消毒洗手液 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：护目镜 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标6：喷壶 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标7：喷雾器 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标8：防毒面具 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标1：一次性口罩 |  | 合格 |  | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：消毒液 |  | 合格 |  | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：一次性口罩 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：消毒液 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：体温计 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：消毒洗手液 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：护目镜 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标6：喷壶 |  | 合格 |  | 合格 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标7：喷雾器 |  | 合格 |  | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标8：防毒面具 |  | 合格 |  | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：一次性口罩 |  | 满意 |  | 满意 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：消毒液 |  | 满意 |  | 满意 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：体温计 |  | 满意 |  | 满意 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：消毒洗手液 |  | 满意 |  | 满意 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：护目镜 |  | 满意 |  | 满意 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标6：喷壶 |  | 满意 |  | 满意 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标7：喷雾器 |  | 满意 |  | 满意 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标8：防毒面具 |  | 满意 |  | 满意 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

填表人:  陆玉梅        联系电话：010-65417429         填写日期：2021.3.2