附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年车辆采购配套项目（一场场区电力增容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64625428 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1227.3746 | 1227.3746 |  | 1064.5075 |  | 10 |  | 86.73% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合朝环一清场现有停车场场地因素及现有车辆情况，本次朝环一清场电力增容项目，总体目标是电力增容3500KVA,最终场区总电力容量达到4000KVA。可供安装不少于25台120KW充电桩，基本满足一场电动车辆日常轮换充电使用。 |  |  |  |  |  | 完成电力增容3500KVA。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：指标1：结合朝环一清场现有停车场场地因素及现有车辆情况，本次朝环一清场电力增容项目，总体目标是电力增容3500KVA,最终场区总电力容量达到4000KVA。可供安装不少于25台120KW充电桩，基本满足一场电动车辆日常轮换充电使用。通过此项目基本解决现有电动环卫车辆及未来更新购置电动环卫车辆的充电问题。 |  |  | 电力增容3500KVA | 电力增容3500KVA | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：电力设备和设施能够通过供电部门的验收，并实现发电。 |  |  | 符合 | 符合 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：确定技术方案，组织进行招标工作。 |  |  | 2021年1月—5月 | 按计划完成 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：签订合同，现场查看电力增容施工情况，严格按照施工进度、保证施工质量完成相关工作。 |  |  | 2021年6月—10月 | 按计划完成 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：组织电力增容工程的验收、支付及固定资产的调拨工作。 |  |  | 2021年10月—11月 | 按计划完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格按照预算资金额度实施，不得超预算 |  |  | 控制在预算范围内 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2021年车辆采购配套项目（一场场区电力增容）总价控制在1227.3746万元内 |  |  | 总价控制在1227.3746万元（包含二类费137.7238万元） | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：2021年车辆采购配套项目（一场场区电力增容），保证新能源车辆正常使用。 |  |  | 满足场区内新能源车辆日常充电使用。 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：改善职工工作环境，提高职工工作效率，对车辆、设备使用人员进行满意度问卷调查。 |  |  | 使用人员满意率≥90% | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |