| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳区入河排口2021年汛期与冬季排水情况调查与分析项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张钧轶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65087822 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 137.37 | 137.37 |  | 135.95 |  | 10 |  | 98.97% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 137.37 | 137.37 |  | 135.95 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过使用市级资金，对萧太后河及其支流、通惠河及其支流进行调查监测，确定对重要断面水质有影响的排口的影响程度排序，提出排口管理建议，加强辖区水环境相关工作管理 |  |  |  |  |  | 完成对萧太后河及其支流、通惠河及其支流、坝河及北小河等9条河流入河排口状况的初期调查，对重要断面水质有影响的排口的影响程度排序，提出排口管理建议，加强了辖区水环境相关工作管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查萧太后河及其支流、通惠河及其支流入河排口状况 |  |  | 完成对萧太后河及其支流、通惠河及其支流等7条河流入河排口状况的初期调查 | 完成对萧太后河及其支流、通惠河及其支流、坝河及北小河等9条河流入河排口状况的初期调查 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：监测排口、河道断面水质状况 |  |  | 完成排口、河道断面水质状况的冬季有水排口台账 | 完成排口、河道断面水质状况的冬季有水排口台账 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：萧太后河及其支流、通惠河及其支流入河排口状况调查 |  |  | 对萧太后河及其支流、通惠河及其支流入河排口状况调查 | 完成萧太后河及其支流、通惠河及其支流、坝河及北小河入河排口状况冬季调查台账 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：监测排口、河道断面水质状况 |  |  | 出具符合项目要求的监测报告 | 出具部分符合项目要求的监测报告 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目立项准备时间 |  |  | 2021年8月前 | 2021年8月前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：第三方机构遴选时间 |  |  | 2021年8月-9月 | 2021年8月-9月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：调查监测工作实施期间 |  |  | 2021年9月-2022年9月 | 2021年9月-2022年9月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 137.37万元 | 135.95万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：掌握入河排口2021年汛期与冬季排水情况 |  |  | 掌握入河排口2021年冬季排水情况，形成台账 | 掌握入河排口2021年冬季排水情况形成冬季有水排口台账 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：调查监测萧太后河及其支流、通惠河及其支流 |  |  | 提高辖区水环境相关工作可持续影响 | 监测萧太后河及其支流、通惠河及其支流、坝河及北小河冬季水质 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：上级部门满意度情况 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：周边居民满意度情况 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 2.5 |  | 周边居民比较满意，但仍有提升空间。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.4 |  |  |  |

填表人：张凯彬		  联系电话：65087822       填写日期：2022年1月10日